中国（海南）南海博物馆

2017年工作计划

在2017年中，我馆将优质高效完成各项建设任务及开馆前的筹备工作，并在开馆后全力保障博物馆运营。具体计划如下：

工程建设方面，我们将统筹协调参建各方，攻坚克难、全力以赴，力争完成明年2月底开馆的目标。

展陈方面，第一季度我们将完成展览制作、点交、运输、布展。第二季度我们将完善博物馆设施设备，保证各项工作顺利开展；做好南海博物馆展览总体规划设计，与征集、保管、宣传等工作协同发展；培养人才，初步建立策展人制度；研究、整理馆藏已征集文物，调研国内博物馆费品情况，为下一步展览做充分的准备。第三季度我们将做好借展文物撤展点交、运输工作，保障文物安全，基本完成展厅调整工作；立足本馆做好基本陈列和临时展览。第四季度我们将在充分准备的基础上，做好有本馆特色的陈列展览。

藏品征集方面，将为举办新展览做好准备，以备南海馆外借展览撤离后及时填充。我们计划有方向、成系列征集：一是青花瓷器和标本系列，征集元、明、清各时期出水青花瓷器和标本；二是陶瓷雕塑系列，征集各时期出水人物、动物等雕塑像及标本；三是紫砂陶系列，征集各时期出水紫砂陶器物和标本；四是粉盒系列，征集各时期出水各式粉盒和标本。同时，我们将有计划有步骤地走出去，到东南亚各国征集当地民族文化艺术品系列，拟以民族文化艺术为主题赴马亚西亚征集。

保管方面，将重点完成四项工作。一是南海博物馆库房建设，二是对征集文物进行清点、分类、登记入账、照相等工作，严格按照博物馆藏品管理办法对展览中所需文物履行出库手续。三是协助展陈组和征集组对借展文物进行点交。四是3月10日前完成图录出版印刷工作。

财务方面，将着力做好资金保障工作，协调省财政厅、省发改委等相关部门，落实项目建设资金等相关经费，保障工程顺利完成建设以及开馆运行正常开展。其次，全力配合省审计厅完成项目跟踪审计工作。第三，组织做好项目工程竣工决算编制和报批工作，协助做好开馆及运行各项工作。

人员招聘方面，一是计划面向全国选调或公开招聘编内工作人员。二是计划招聘中文讲解员、工程设备管理员、展厅管理员等劳务派遣人员，部分岗位拟在琼海本地招聘。三是组织开展入职培训，提高新进人员的业务能力。

公共服务方面，计划完成导览系统安装、社会教育推广，志愿者招募、观众服务设施完善等几方面工作。



